Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01,02,03, PBI-04 chưa Done do còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại., PBI-05 cũng chưa Done do chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại → Nhận diện và xác thực số điện thoại → Nhập đường link → Nhận diện và xác thực đường link → Gửi thông báo hoặc cảnh báo nếu thấy đường link đáng ngờ Người demo: Devs Team gồm An, Bình, Lan |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Người dùng có nhận được cảnh báo < 2s sau khi nhập thông tin không cũng như thông báo có dễ nhìn, dễ hiểu không? - Anh/Chị thấy hài lòng với chức lượng sản phẩm không, nếu chưa hài lòng vui lòng để lại ý kiến? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | PBI-05 đang chưa Done và PO không phải người trình diễn; sửa: chỉ trình bày PBI-01,02,03 và Devs là những người trình diễn |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Không cần thiết, chỉ báo riêng trong nội bộ, sửa: buổi Review, Devs cần tập trung vào demo sản phẩm cho khách hàng |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Quá ít thời gian cho Stake, trong khi buổi Review thu thập ý kiến cũng là 1 mục tiêu quan trọng; sửa: cho Stake ít nhất 30p để nêu ý kiến góp ý và PO là người ghi nhận, chốt feedback, sắp xếp việc cần làm cho Sprint sau |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Vẫn ghi nhận, ghi vào backlog, nhưng cần nêu rõ giá trị đang nằm ngoài Sprint Goal, PO cũng xem xét, làm rõ lại cho bên dùng thử |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận, kèm ghi chú cần sửa gấp, PO xem, có thể xếp thứ tự ưu tiên lên những mục đầu để Devs làm trước, và chỉ coi PBI-02 là Done khi đáp ứng DoD |